Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Кудиново»

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 №

**Перечень программных мероприятий**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» на 2018 -2024 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовых территорий подлежащих благоустройству** | **Наименование муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов с. Кудиново:  №7,9,14,21,22 по ул. В.Н. Цветкова;  № 8,10,11,12,13,15,16,18 по ул. Пионерская с. Кудиново Малоярославецкого р-она Калужской области | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования :  1) территория парка с. Кудиново, ул.В.Н.Цветкова  2)территория Дома культуры с.Кудиново;  3) березовая аллея им. Л.Барановой  4) с. Кудиново, ул. Молодёжная (детская,спортивно-игровая площадка)  5) площадь перед администрацией с.Кудиново | 2018-2024 | Администрация сельского поселения «Село Кудиново» |

**7.Ресурсное обеспечение, объемы и источники финансирования Программы.**

**2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  **№7,9,14,21 по ул. В.Н. Цветкова, с. Кудиново.** | 2018 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  **№ 15,16 по ул. Пионерская, с. Кудиново.** | 2019 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования:  **с. Кудиново, ул. Молодёжная**  **(детская, спортивно - игровая площадка)** | 2019 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  **№ 12,13,18 по ул. Пионерская**  **с. Кудиново.** | 2020 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования:  **березовая аллея им. Л. Барановой с.Кудиново** | 2020 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  **№ 8,10,11 по ул. Пионерская, д.22 по ул.Цветкова, с. Кудиново.** | 2021 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования:  **площадь по ул. Цветкова (площадь перед зданием администрации**  **с. Кудиново.)** | 2021 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: **территория парка с. Кудиново, ул. В.Н.Цветкова** | 2022 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |

**2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: **территория Дома Культуры в с.Кудиново (1 этап)** | 2023 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |

**2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: **территория Дома Культуры в с.Кудиново (2 этап)** | 2024 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
| **ВСЕГО:** |  |